

|  | **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA** Línea horizontal**DE LA MIXTECA** |
| --- | --- |

DESARROLLO ÁGIL DE SOFTWARE

**Profesor: ING. David Martínez Torres**

### 

### 

**CAPA DE PERSISTENCIA DEL PROYECTO FINAL**

**“SISTEMA DE INVENTARIO”**

**03 - Informe de Reuniones Diarias**

**EQUIPO 01**

**López Rojas Alejandra**

**Negrete Sánchez Brenda**

**Castro Ortíz David Germán**

**Ventura Domínguez Armando**

**Heroica CD. de Huajuapan de León, Oaxaca; 18 de Abril de 2022**

Índice

[**Reunión Diaria: 18 / Abril / 2022**](#_ar8jihysnhhz) **2**

[**Reunión Diaria: 19 / Abril / 2022**](#_nxi21gpjjzw2) **2**

[**Reunión Diaria: 20 / Abril / 2022**](#_8nwgntgne1be) **3**

[**Reunión Diaria: 21 / Abril / 2022**](#_tjvh1qi3nr31) **3**

[**Reunión Diaria: 22 / Abril / 2022**](#_f36yo0c7rrkh) **4**

[**Reunión Diaria: 25 / Abril / 2022**](#_biex1foyyxn0) **4**

[**Reunión Diaria: 26 / Abril / 2022**](#_nz0hi02z68l6) **5**

[**Reunión Diaria: 27 / Abril / 2022**](#_fuzm9gd5fvdo) **5**

[**Reunión Diaria: 28 / Abril / 2022**](#_l1gf1vtk5p9n) **6**

[**Reunión Diaria: 29 / Abril / 2022**](#_thbdhc6mn14t) **6**

| **Reunión Diaria: 18 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Sala de Cómputo 2 (UTM) | | Hora de Inicio: 02:15 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Todos | * Reunión de planificación del proyecto. | * No tener muy claro los objetivos. | * Reunión de planificación del proyecto. |
| Alejandra López Rojas | * Corrección de errores de la práctica 4 para realizar pruebas unitarias. | * Fallo en el uso de pruebas unitarias. |  |
| Brenda Negrete Sánchez |  | * Problemas con el uso del servidor. |  |
| David Germán Castro Ortiz | * Corregir mi base de datos. * Redactar el documento de la Planificación. |  | * Terminé mi Base de datos. |
| Armando Ventura Domínguez | * Notas de la reunión de planificación. |  |  |

| **Reunión Diaria: 19 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Reunión Virtual | | Hora de Inicio: 07:10 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Todos | * Redactar la documentación scrum. |  | * Redactar la documentación scrum. |
| Alejandra López Rojas | * Realizar la documentación de Historias de Usuario. * Realizar los documentos de la pila de productos. | * Definir los elementos de la lista de productos. | * Documentación de la pila del productos |
| Brenda Negrete Sánchez |
| David Germán Castro Ortiz | * Redactar el documento de la Planificación. |  | * Terminé la documentación de la Planificación del Sprite. |
| Armando Ventura Domínguez | * Notas de reunión diaria |  | * Notas de reunión diaria |

| **Reunión Diaria: 20 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Sala de Cómputo 2 (UTM) | | Hora de Inicio: 03:00 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Alejandra López Rojas | * Plantear las historias de usuario | * Plantear la historia de usuario para dar de alta una venta | * Agregar las historias de usuario al documento correspondiente |
| Brenda Negrete Sánchez |
| David Germán Castro Ortiz | * Comenzar la implementación de la funcionalidad de Listado para el módulo de Ventas. * Crear el Test para mostrar en el listado cada venta con su respectivo cliente que realizó dicha compra. |  | * Listar todas las ventas que se tienen registradas en la base de datos. |
| Armando Ventura Domínguez | * Comenzar la implementación de la funcionalidad de eliminar para el módulo de Dirección. |  |  |

| **Reunión Diaria: 21 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Reunión Virtual | | Hora de Inicio: 07:00 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Todos | * Revisar la documentación Scrum de acuerdo con los comentarios recibidos por parte del profesor. | * Confusión al momento de diferenciar entre Historias de Usuario y la Pila de Productos. | * Definir los elementos a poner en la Pila de Productos. |
| Alejandra López Rojas | * Modificar el documento de la pila de productos. | * Los requerimientos no eran lo suficientemente claros. | * Se realizó el documento con todas las historias de usuario. |
| Brenda Negrete Sánchez |
| David Germán Castro Ortiz | * Trazar el diagrama de clases |  |  |
| Armando Ventura Domínguez |

| **Reunión Diaria: 22 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: UTM | | Hora de Inicio: 01:00 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Alejandra López Rojas | * Comenzar la implementación de las funcionalidades relacionadas con Productos. | * Ninguno por ahora. | * —------------------ |
| Brenda Negrete Sánchez | * Iniciar con la implementación de las funciones correspondientes al cálculo de las ganancias. | * Ninguno por ahora. |  |
| David Germán Castro Ortiz | * Continuar con los Test correspondientes para el Módulo de Ventas. | * Confusión al momento de asociar una Venta con un Cliente. | * Agregar al Test de Listado de Ventas la información del Cliente al que corresponde dicha Venta. |
| Armando Ventura Domínguez | * Continuar con la implementación de la funcionalidad de eliminar para el módulo de Dirección. |  |  |

| **Reunión Diaria: 25 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Reunión Virtual | | Hora de Inicio: 10:00 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Alejandra López Rojas | * Continuar con la implementación de las funcionalidades mostrar Productos. | * Ninguno |  |
| Brenda Negrete Sánchez | * Continuar con la implementación de las funciones correspondientes al cálculo de las ganancias. | * Ninguno |  |
| David Germán Castro Ortiz | * Implementar el Test correspondiente para poder consultar todas las Ventas que ha realizado cada Cliente. |  | * Test terminado. Por lo tanto decimos que se han terminado las funcionalidades de Consultas para el Módulo de Ventas. |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| **Reunión Diaria: 26 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Reunión Virtual | | Hora de Inicio: 08:30 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Alejandra López Rojas | * Implementar el test para mostrar los productos en existencia. | * Problemas con definir los campos de la base de datos en el archivo applicationContext.xml |  |
| Brenda Negrete Sánchez | * Realizar test para registrar y mostrar ganancias. | * Fallo en la conexión entre la tabla de ventas y ganancias. |  |
| David Germán Castro Ortiz | * Continuar con los Test para el Módulo de Ventas. Faltan las funcionalidades de dar de Alta y Eliminar. |  | * Terminar las funcionalidades pendientes del módulo de Ventas. Con esto se ha terminado la implementación de este módulo. |
| Armando Ventura Domínguez | * Continuar con la implementación de la funcionalidad de Actualizar para el módulo de Dirección. |  | * Funcionalidad de Eliminar para el módulo de dirección. |

| **Reunión Diaria: 27 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Reunión Virtual | | Hora de Inicio: 09:30 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Todos |  |  |  |
| Alejandra López Rojas | * Continuar con la implementación de insertar productos del módulo de Productos. | * Ninguno | * Test de Mostrar Productos. |
| Brenda Negrete Sánchez | * Implementación de la funcionalidad mostrar para el módulo de dirección. | * ninguno | * Test donde se muestran todas las marcas registradas. |
| David Germán Castro Ortiz | * Comenzar con la implementación del módulo de Ganancia y Detalle de Ventas. | * Conflictos al momento de querer asociar la información de los tres módulos. * Problemas al definir las validaciones que se deben de hacer para proteger algunos registros. |  |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| **Reunión Diaria: 28 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: - - - - | | Hora de Inicio: - - - - | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Todos |  |  |  |
| Alejandra López Rojas |  |  |  |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz |  |  |  |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| **Reunión Diaria: 29 / Abril / 2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1 [Capa de Persistencia]** | | | |
| Lugar: Reunión Virtual | | Hora de Inicio: 11:00 P.M. | |
| **Responsable** | **¿Qué voy a hacer hoy?** | **Problemas encontrados** | **Realizado (hecho)** |
| Alejandra López Rojas | * Terminar las funciones del módulo de Productos. |  | * Test Registrar producto. * Test de eliminar Producto. * Test de listar productos. * Test de modificar un producto. * Test consultar un producto. * Test consultar un producto con su marca, * Test de listar productos con su marca. |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz | * Terminar con las funcionalidades de los módulos de Ganancia y Detalle de Ventas |  | Test terminados   * Crear Venta, Ganancia, Detalle de Venta. * Eliminar Venta. * Listar Venta, Ganancia, Detalle de Venta. * Consultar venta por ID y por Cliente. * Consultar Ganancia por fecha. * Consultar detalles de una venta. |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |