|  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA |
| --- | --- |

DESARROLLO ÁGIL DE SOFTWARE

Profesor: ING. David Martínez Torres

CAPA DE PERSISTENCIA DEL PROYECTO FINAL

“SISTEMA DE INVENTARIO”

03 - Informe de Reuniones Diarias

EQUIPO 01

López Rojas Alejandra

Negrete Sánchez Brenda

Castro Ortíz David Germán

Ventura Domínguez Armando

Heroica CD. de Huajuapan de León, Oaxaca; 18 de Abril de 2022

Índice

Reunión Diaria:  18 / Abril / 2022	2

Reunión Diaria:  19 / Abril / 2022	2

Reunión Diaria:  20 / Abril / 2022	3

Reunión Diaria:  21 / Abril / 2022	3

Reunión Diaria:  22 / Abril / 2022	4

Reunión Diaria:  25  / Abril / 2022	4

Reunión Diaria:  26 / Abril / 2022	5

Reunión Diaria:  27 / Abril / 2022	5

Reunión Diaria:  28 / Abril / 2022	6

Reunión Diaria:  29 / Abril / 2022	6

| # Reunión Diaria: 18 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Sala de Cómputo 2 (UTM) |  | Hora de Inicio: 02:15 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Todos | - Reunión de planificación del proyecto. | - No tener muy claro los objetivos. | - Reunión de planificación del proyecto. |
| Alejandra López Rojas | - Corrección de errores de la práctica 4 para realizar pruebas unitarias. | - Fallo en el uso de pruebas unitarias. |  |
| Brenda Negrete Sánchez |  | - Problemas con el uso del servidor. |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Corregir mi base de datos. - Redactar el documento de la Planificación. |  | - Terminé mi Base de datos. |
| Armando Ventura Domínguez | - Notas de la reunión de planificación. |  |  |

| # Reunión Diaria: 19 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Reunión Virtual |  | Hora de Inicio: 07:10 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Todos | - Redactar la documentación scrum. |  | - Redactar la documentación scrum. |
| Alejandra López Rojas | - Realizar la documentación de Historias de Usuario. - Realizar los documentos de la pila de productos. | - Definir los elementos de la lista de productos. | - Documentación de la pila del productos |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Redactar el documento de la Planificación. |  | - Terminé la documentación de la Planificación del Sprite. |
| Armando Ventura Domínguez | - Notas de reunión diaria |  | - Notas de reunión diaria |

| # Reunión Diaria: 20 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Sala de Cómputo 2 (UTM) |  | Hora de Inicio: 03:00 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Alejandra López Rojas | - Plantear las historias de usuario | - Plantear la historia de usuario para dar de alta una venta | - Agregar las historias de usuario al documento correspondiente |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Comenzar la implementación de la funcionalidad de Listado para el módulo de Ventas. - Crear el Test para mostrar en el listado cada venta con su respectivo cliente que realizó dicha compra. |  | - Listar todas las ventas que se tienen registradas en la base de datos. |
| Armando Ventura Domínguez | - Comenzar la implementación de la funcionalidad de eliminar para el módulo de Dirección. |  |  |

| # Reunión Diaria: 21 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Reunión Virtual |  | Hora de Inicio: 07:00 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Todos | - Revisar la documentación Scrum de acuerdo con los comentarios recibidos por parte del profesor. | - Confusión al momento de diferenciar entre Historias de Usuario y la Pila de Productos. | - Definir los elementos a poner en la Pila de Productos. |
| Alejandra López Rojas | - Modificar el documento de la pila de productos. | - Los requerimientos no eran lo suficientemente claros. | - Se realizó el documento con todas las historias de usuario. |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Trazar el diagrama de clases |  |  |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| # Reunión Diaria: 22 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: UTM |  | Hora de Inicio: 01:00 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Alejandra López Rojas | - Comenzar la implementación de las funcionalidades relacionadas con Productos. | - Ninguno por ahora. | - —------------------ |
| Brenda Negrete Sánchez | - Iniciar con la implementación de las funciones correspondientes al cálculo de las ganancias. | - Ninguno por ahora. |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Continuar con los Test correspondientes para el Módulo de Ventas. | - Confusión al momento de asociar una Venta con un Cliente. | - Agregar al Test de Listado de Ventas la información del Cliente al que corresponde dicha Venta. |
| Armando Ventura Domínguez | - Continuar con la implementación de la funcionalidad de eliminar para el módulo de Dirección. |  |  |

| # Reunión Diaria: 25 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Reunión Virtual |  | Hora de Inicio: 10:00 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Alejandra López Rojas | - Continuar con la implementación de las funcionalidades mostrar Productos. | - Ninguno |  |
| Brenda Negrete Sánchez | - Continuar con la implementación de las funciones correspondientes al cálculo de las ganancias. | - Ninguno |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Implementar el Test correspondiente para poder consultar todas las Ventas que ha realizado cada Cliente. |  | - Test terminado. Por lo tanto decimos que se han terminado las funcionalidades de Consultas para el Módulo de Ventas. |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| # Reunión Diaria: 26 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Reunión Virtual |  | Hora de Inicio: 08:30 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Alejandra López Rojas | - Implementar el test para mostrar los productos en existencia. | - Problemas con definir los campos de la base de datos en el archivo applicationContext.xml |  |
| Brenda Negrete Sánchez | - Realizar test para registrar y mostrar ganancias. | - Fallo en la conexión entre la tabla de ventas y ganancias. |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Continuar con los Test para el Módulo de Ventas. Faltan las funcionalidades de dar de Alta y Eliminar. |  | - Terminar las funcionalidades pendientes del módulo de Ventas. Con esto se ha terminado la implementación de este módulo. |
| Armando Ventura Domínguez | - Continuar con la implementación de la funcionalidad de Actualizar para el módulo de Dirección. |  | - Funcionalidad de Eliminar para el módulo de dirección. |

| # Reunión Diaria: 27 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Reunión Virtual |  | Hora de Inicio: 09:30 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Todos |  |  |  |
| Alejandra López Rojas | - Continuar con la implementación de insertar productos del módulo de Productos. | - Ninguno | - Test de Mostrar Productos. |
| Brenda Negrete Sánchez | - Implementación de la funcionalidad mostrar para el módulo de dirección. | - ninguno | - Test donde se muestran todas las marcas registradas. |
| David Germán Castro Ortiz | - Comenzar con la implementación del módulo de Ganancia y Detalle de Ventas. | - Conflictos al momento de querer asociar la información de los tres módulos. - Problemas al definir las validaciones que se deben de hacer para proteger algunos registros. |  |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| # Reunión Diaria: 28 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: - - - - |  | Hora de Inicio: - - - - |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Todos |  |  |  |
| Alejandra López Rojas |  |  |  |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz |  |  |  |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |

| # Reunión Diaria: 29 / Abril / 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 [Capa de Persistencia] |  |  |  |
| Lugar: Reunión Virtual |  | Hora de Inicio: 11:00 P.M. |  |
| Responsable | ¿Qué voy a hacer hoy? | Problemas encontrados | Realizado (hecho) |
| Alejandra López Rojas | - Terminar las funciones del módulo de Productos. |  | - Test Registrar producto. - Test de eliminar Producto. - Test de listar productos. - Test de modificar un producto. - Test consultar un producto. - Test consultar un producto con su marca, - Test de listar productos con su marca. |
| Brenda Negrete Sánchez |  |  |  |
| David Germán Castro Ortiz | - Terminar con las funcionalidades de los módulos de Ganancia y Detalle de Ventas |  | Test terminados - Crear Venta, Ganancia, Detalle de Venta. - Eliminar Venta. - Listar Venta, Ganancia, Detalle de Venta. - Consultar venta por ID y por Cliente. - Consultar Ganancia por fecha. - Consultar detalles de una venta. |
| Armando Ventura Domínguez |  |  |  |